# Verificación funcional y pruebas de sistema

Evaluación T2 · VetAssistant IA · Matriz de trazabilidad del alcance documentado en PC09

Documento técnico preparado a partir de la versión del proyecto posterior al Sprint 2. No sustituye las actas de ejecución en infraestructura real ni la aceptación del usuario.

# 1. Propósito y alcance

La rúbrica del examen T2 pide demostrar el 100 % de las funcionalidades del alcance aprobado. Para verificarlo se toma como base el capítulo 6.4 del informe PC09 (62 requisitos funcionales y 14 no funcionales), además de los cuatro subsistemas documentados en 6.8.1.

La expresión «100 %» es un objetivo de verificación y NO es un resultado acreditado en esta entrega. Se debe comprobar cada requisito con la aplicación real, registrar evidencias y resolver incidencias. Los resultados automatizados con dobles no bastan por sí solos.

# 2. Estado de la evidencia

| Evidencia | Situación verificable |
| --- | --- |
| Suite original del Sprint 2 en GitHub Actions | 30 pruebas aprobadas en ejecución previamente aportada por el equipo; no incluye los nuevos casos ST-01 a ST-13. |
| Verificador offline del Sprint 2 | 4 casos aprobados localmente durante la preparación de este anexo. |
| Casos de sistema HTTP controlados | 13 pruebas redactadas y validadas sintácticamente; su ejecución Flask sigue pendiente en PC/GitHub. |
| Prueba end-to-end con MySQL y navegador | Pendiente; no se simula ni se informa como aprobada. |
| Aceptación del jefe de almacén | Pendiente por falta de disponibilidad del evaluador. |

# 3. Casos de sistema HTTP preparados

Archivo: tests/test_sistema_t2_controlado.py. Utiliza Flask test_client, rutas reales y dobles de servicio. Comprobará respuestas HTTP, vistas y sesiones, sin modificar bases de datos.

| ID | Flujo comprobado | Área |
| --- | --- | --- |
| ST-01 | Inicio de aplicación y navegación | Asistente |
| ST-02 | Consulta textual y respuesta | Asistente |
| ST-03 | Historial de sesión y limpiar chat | Asistente |
| ST-04 | Dashboard con indicadores y críticos | Dashboard |
| ST-05 | Pantalla de predicción y prioridades | Predicción |
| ST-06 | API de predicción a siete días | Predicción |
| ST-07 | Rechazo del horizonte incorrecto | Predicción |
| ST-08 | Detalle existente y producto no encontrado | Predicción |
| ST-09 | API de alertas | Alertas |
| ST-10 | Registro explícito sin guardar al consultar | Predicción |
| ST-11 | Respuesta ante error de registro | Predicción |
| ST-12 | Panel y API de calidad de datos | Control de datos |
| ST-13 | Endpoint de salud y cabeceras HTTP | Seguridad |

# 4. Verificación integral manual pendiente

La siguiente secuencia debe ejecutarse con VetAssistant IA corriendo y con acceso autorizado a la base de datos de prueba. Los valores observados se deben registrar; «por ejecutar» no equivale a un error.

| Código | Subsistema y procedimiento | Relación PC09 / Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| MF-01 | Asistente: Ingresar «¿Cuál es el stock disponible de P001?»; contrastar con MySQL | RF-01, RF-02, RF-10, RF-12, RF-21. Respuesta y registro correctos |
| MF-02 | Asistente: Consultar ubicación real del producto P001 | RF-13. Ubicación coincide con base de datos |
| MF-03 | Asistente: Consultar lotes, vencimientos y días restantes de un producto que tenga lotes | RF-14 a RF-16. Detalle corresponde a registros reales |
| MF-04 | Asistente: Solicitar productos críticos y próximos a vencer | RF-17 a RF-20. Listados coinciden con el inventario |
| MF-05 | Asistente: Consultar dos intenciones en una pregunta y luego pregunta de seguimiento | RF-09, RF-11. Retiene contexto y responde a ambas consultas |
| MF-06 | Asistente: Probar entrada no reconocida, sugerencias y botón Limpiar chat | RF-04, RF-07, RF-08. Mensaje adecuado, sugerencias y sesión limpia |
| MF-07 | Asistente: Probar accesos rápidos y dictado por voz en navegador compatible | RF-22, RF-23. Accesos funcionan y se registra limitación del navegador |
| MF-08 | Predicción: Abrir Predicción 7 días y validar variables, modelo, totales y semáforo | RF-24, RF-28 a RF-34, RF-39, RF-40. Los totales concuerdan y el horizonte es 7 días |
| MF-09 | Predicción: Consultar detalle de producto existente y de producto sin historial | RF-25 a RF-27, RF-53, RF-54. Detalle o error explicativo correcto |
| MF-10 | Predicción: Utilizar búsqueda, filtros ALTO/MEDIO/BAJO/categoría y «Ver análisis» | RF-35 a RF-38. Filtros y detalles corresponden a la selección |
| MF-11 | Predicción: Registrar evaluación, consultar últimas seis y recargar vista | RF-41 a RF-45. Un solo registro explícito; sin duplicados por consulta |
| MF-12 | Alertas: Abrir campana y cotejar alto/medio/bajo y Top 5 con predicción | RF-46 a RF-49. Cantidades y productos coinciden sin crear historial |
| MF-13 | API: Consultar tres endpoints (alertas, predicciones 7d y detalle) y horizonte 14 días | RF-50 a RF-54. HTTP y contenido adecuados; 14 días rechazado |
| MF-14 | Dashboard: Revisar métricas NLP, totales por intención y producto más consultado | RF-55 a RF-59. Datos coinciden con registros en MySQL |
| MF-15 | Dashboard: Verificar alertas logísticas, tabla críticos y próximos a vencer | RF-60 a RF-62. Datos concuerdan con consultas reales |
| MF-16 | Calidad y seguridad: Abrir /calidad-datos, /health y revisar acceso en entorno de demostración | RNF-01 a RNF-14. Panel y requisitos de entorno comprobados |

# 5. Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales

Transcripción del requisito original del apartado 6.4.1 del informe PC09. La asociación con ST indica una prueba HTTP diseñada; MF identifica la verificación manual necesaria. Ninguna fila se califica como aprobada sin acta de ejecución de la aplicación.

| ID | Criterio / proceso del informe PC09 | Subsistema / evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema deberá permitir al usuario ingresar consultas escritas mediante la interfaz del asistente inteligente. | Asistente: ST-01/02 + MF |
| RF-02 | El sistema deberá mostrar en pantalla las preguntas realizadas por el usuario y las respuestas generadas por el asistente. | Asistente: ST-01/02 + MF |
| RF-03 | El sistema deberá mantener el historial de la conversación durante la sesión activa del usuario. | Asistente: ST-03 + MF |
| RF-04 | El sistema deberá permitir limpiar el historial de conversación para iniciar una nueva interacción. | Asistente: ST-03 + MF |
| RF-05 | El sistema deberá identificar si una consulta está relacionada con productos, stock, ubicación, vencimiento, inventario o riesgo de quiebre de stock. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-06 | El sistema deberá clasificar la intención de una consulta utilizando el modelo de clasificación de intenciones implementado. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-07 | El sistema deberá clasificar una consulta como desconocida cuando no pueda determinar una intención válida con suficiente confianza. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-08 | El sistema deberá mostrar ejemplos de consultas disponibles cuando no pueda comprender la pregunta realizada por el usuario. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-09 | El sistema deberá detectar múltiples intenciones dentro de una misma consulta, permitiendo responder hasta un máximo de tres intenciones identificadas. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-10 | El sistema deberá identificar el producto mencionado en una consulta mediante comparación con los productos registrados. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-11 | El sistema deberá conservar temporalmente el último producto identificado para permitir preguntas de seguimiento sin necesidad de repetir su nombre. | Asistente: ST-03 + MF |
| RF-12 | El sistema deberá permitir consultar el stock total disponible de un producto. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-13 | El sistema deberá permitir consultar la ubicación registrada de un producto dentro del inventario. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-14 | El sistema deberá permitir consultar los lotes registrados de un producto junto con sus fechas de vencimiento. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-15 | El sistema deberá calcular el estado de vencimiento de cada lote indicando si se encuentra vencido, vence hoy, está próximo a vencer o continúa vigente. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-16 | El sistema deberá indicar la cantidad de días restantes para el vencimiento de un lote cuando esta información sea solicitada. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-17 | El sistema deberá identificar los productos cuyo stock actual sea menor o igual al stock mínimo registrado. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-18 | El sistema deberá listar los productos con stock crítico indicando su stock actual y stock mínimo. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-19 | El sistema deberá identificar los productos cuyos lotes vencen dentro de los próximos siete días. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-20 | El sistema deberá mostrar los productos próximos a vencer indicando producto, lote, fecha y estado del vencimiento. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-21 | El sistema deberá registrar en la base de datos las consultas realizadas al asistente, incluyendo pregunta, intención, producto identificado y respuesta generada. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-22 | El sistema deberá disponer de accesos rápidos para realizar consultas frecuentes de stock, ubicación, vencimiento, productos críticos, productos por vencer y riesgo de quiebre. | Asistente: ST-01/02 + MF |
| RF-23 | El sistema deberá permitir utilizar reconocimiento de voz para introducir consultas cuando esta funcionalidad sea soportada por el navegador. | Asistente: MF: comprobación real |
| RF-24 | El sistema deberá calcular el riesgo de quiebre de stock de los productos para un horizonte de siete días. | Predicción: ST-05/06 + MF |
| RF-25 | El sistema deberá permitir consultar el riesgo de quiebre de stock de un producto específico. | Predicción: ST-08 + MF |
| RF-26 | El sistema deberá mostrar para un producto su probabilidad de riesgo, nivel de riesgo, stock actual, ventas de los últimos siete días, demanda estimada, stock proyectado y recomendación. | Predicción: ST-08 + MF |
| RF-27 | El sistema deberá informar cuando un producto registrado en MySQL no posea historial suficiente para realizar una predicción de riesgo. | Predicción: ST-08 + MF |
| RF-28 | El sistema deberá permitir consultar de manera general los productos que presentan riesgo de quiebre de stock durante los próximos siete días. | Predicción: ST-05/06 + MF |
| RF-29 | El sistema deberá informar cuando no existan productos en riesgo alto ni en nivel medio de vigilancia. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-30 | El sistema deberá clasificar operacionalmente el riesgo de los productos en los niveles ALTO, MEDIO y BAJO. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-31 | El sistema deberá considerar como riesgo ALTO las probabilidades iguales o mayores al 75 %, MEDIO las probabilidades desde 50 % hasta menos de 75 % y BAJO las probabilidades menores al 50 %. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-32 | El sistema deberá generar un resumen con la cantidad y porcentaje de productos clasificados en riesgo ALTO, MEDIO y BAJO. | Predicción: ST-05/06 + MF |
| RF-33 | El sistema deberá mostrar los cinco productos con mayor prioridad de riesgo dentro del módulo de predicción. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-34 | El sistema deberá mostrar por producto información de stock actual, stock de seguridad, punto de reorden, ventas históricas, demanda estimada, stock proyectado, cobertura y probabilidad de riesgo. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-35 | El sistema deberá permitir buscar productos dentro del módulo predictivo mediante el nombre o código del producto. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-36 | El sistema deberá permitir filtrar las predicciones según los niveles ALTO, MEDIO, BAJO o mostrar todos los productos. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-37 | El sistema deberá permitir visualizar y ocultar el análisis detallado correspondiente a cada producto evaluado. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-38 | El sistema deberá mostrar los factores observados y la recomendación operativa correspondiente a los productos evaluados. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-39 | El sistema deberá mostrar la comparación de los modelos de Machine Learning evaluados utilizando Accuracy, Precision, Recall, F1-Score y su respectivo umbral. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-40 | El sistema deberá mostrar las variables de mayor importancia global utilizadas por el modelo predictivo. | Predicción: MF: comprobación real |
| RF-41 | El sistema deberá permitir registrar manualmente una evaluación actual del riesgo de quiebre de stock mediante la opción “Registrar evaluación”. | Predicción: ST-10/11 + MF |
| RF-42 | El sistema deberá almacenar cada evaluación registrada junto con su fecha, horizonte, modelo utilizado, umbrales, cantidad de productos por nivel de riesgo y probabilidad promedio. | Predicción: ST-10/11 + MF |
| RF-43 | El sistema deberá almacenar el detalle de los productos correspondientes a cada evaluación registrada, incluyendo stock actual, demanda estimada, stock proyectado, probabilidad y nivel de riesgo. | Predicción: ST-10/11 + MF |
| RF-44 | El sistema deberá mostrar las seis evaluaciones de riesgo registradas más recientemente en el módulo predictivo. | Predicción: ST-10/11 + MF |
| RF-45 | El sistema deberá permitir consultar el historial de predicciones registradas de un producto específico. | Predicción: ST-10/11 + MF |
| RF-46 | El sistema deberá disponer de una campana de alertas predictivas en la pantalla principal del asistente. | Alertas: ST-09 + MF |
| RF-47 | La campana deberá mostrar la cantidad actual de productos en riesgo ALTO, MEDIO y BAJO. | Alertas: ST-09 + MF |
| RF-48 | La campana de alertas deberá mostrar hasta cinco productos de mayor prioridad indicando producto, categoría, stock, demanda estimada y porcentaje de riesgo. | Alertas: ST-09 + MF |
| RF-49 | El sistema deberá actualizar la información de la campana consultando la evaluación predictiva actual sin registrar automáticamente una nueva evaluación histórica. | Alertas: ST-09 + MF |
| RF-50 | El sistema deberá proporcionar un endpoint REST para obtener el resumen de alertas predictivas. | Alertas: ST-09 + MF |
| RF-51 | El sistema deberá proporcionar un endpoint REST para obtener las predicciones de riesgo de stock. | Predicción: ST-06 + MF |
| RF-52 | El endpoint de predicciones deberá admitir actualmente únicamente un horizonte de siete días y deberá devolver un error cuando se solicite un horizonte diferente. | Predicción: ST-07 + MF |
| RF-53 | El sistema deberá proporcionar un endpoint REST para consultar el detalle predictivo de un producto utilizando su identificador. | Predicción: ST-08 + MF |
| RF-54 | El sistema deberá indicar mediante la API cuando un producto no existe o no posee historial suficiente para generar su detalle predictivo. | Predicción: ST-08 + MF |
| RF-55 | El dashboard deberá mostrar las métricas Accuracy, Precision, Recall y F1-Score del modelo de clasificación de intenciones. | Dashboard: ST-04 + MF |
| RF-56 | El dashboard deberá mostrar el total de consultas registradas por el asistente. | Dashboard: ST-04 + MF |
| RF-57 | El dashboard deberá mostrar la distribución de las consultas agrupadas por intención detectada. | Dashboard: ST-04 + MF |
| RF-58 | El dashboard deberá identificar y mostrar los productos con mayor cantidad de consultas realizadas al asistente. | Dashboard: ST-04 + MF |
| RF-59 | El dashboard deberá mostrar como producto más buscado aquel que tenga la mayor cantidad de consultas registradas. | Dashboard: ST-04 + MF |
| RF-60 | El dashboard deberá mostrar la cantidad de alertas logísticas obtenida a partir de productos con stock crítico y productos próximos a vencer. | Dashboard: ST-04 + MF |
| RF-61 | El dashboard deberá presentar una tabla con los productos que tengan stock crítico. | Dashboard: ST-04 + MF |
| RF-62 | El dashboard deberá presentar una tabla con los productos próximos a vencer. | Dashboard: ST-04 + MF |

# 6. Requisitos no funcionales del informe PC09

Las comprobaciones RNF requieren inspección de arquitectura/código y, cuando corresponda, pruebas sobre el entorno de ejecución. No se equiparan automáticamente a casos funcionales aprobados.

| ID | Criterio / proceso del informe PC09 | Subsistema / evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | El sistema deberá mantener una Arquitectura en Capas, separando presentación, aplicación, dominio e infraestructura. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-02 | La capa de presentación deberá encargarse de las rutas HTTP, plantillas HTML, estilos y comunicación con los servicios de aplicación. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-03 | La lógica de los casos de uso deberá mantenerse en servicios de aplicación y separada de las consultas SQL. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-04 | El acceso a MySQL deberá mantenerse encapsulado mediante el patrón Repository, utilizando los repositorios de productos, consultas e historial predictivo existentes. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-05 | Las dependencias de los servicios deberán gestionarse mediante inyección de dependencias utilizando el ServiceContainer del proyecto. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-06 | La ejecución de los diferentes algoritmos predictivos deberá mantenerse desacoplada mediante el patrón Strategy implementado en el sistema. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-07 | La notificación generada al registrar una evaluación deberá mantenerse desacoplada mediante el patrón Observer implementado en el proyecto. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-08 | Los procesos de entrenamiento y análisis de los modelos de Machine Learning deberán mantenerse separados del flujo de ejecución de la aplicación web. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-09 | La aplicación web no deberá entrenar nuevamente los modelos cada vez que el usuario realice una consulta; deberá utilizar los modelos previamente entrenados y almacenados. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-10 | La configuración de conexión a MySQL y la clave utilizada por las sesiones Flask deberán mantenerse centralizadas en el archivo de configuración y admitir valores obtenidos mediante variables de entorno. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-11 | El sistema deberá utilizar MySQL como fuente del catálogo e inventario actual utilizado durante la ejecución de las consultas y predicciones. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-12 | La interfaz web deberá ser adaptable a diferentes tamaños de pantalla mediante las reglas responsive existentes y el uso de viewport. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-13 | La aplicación deberá mantener su interfaz y procesamiento de consultas orientados al idioma español, incluyendo normalización de texto y procesamiento lingüístico utilizado por el asistente. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |
| RNF-14 | Las dependencias principales del proyecto deberán mantenerse controladas mediante el archivo requirements.txt, donde se especifican las versiones utilizadas de Flask, MySQL Connector, spaCy, scikit-learn, pandas, joblib y demás librerías del proyecto. | Revisión técnica de código + instalación / entorno real |

# 7. Criterio de cálculo del cumplimiento

Cumplimiento funcional (%) = (número de requisitos funcionales del alcance aprobado verificados satisfactoriamente / número total de requisitos funcionales del alcance aprobado) × 100. Si los 62 RF constituyen el alcance aprobado, el denominador será 62; si el docente aprueba un alcance distinto, primero debe documentarse la equivalencia. Actualmente el numerador no está acreditado y no se asigna porcentaje.

Registrar por caso: ID, fecha/hora de ejecución, versión/commit, usuario que probó, entorno, entradas, esperado, resultado observado, captura, incidencia y estado. No es válido usar las 30 pruebas aprobadas como equivalente automático de «62/62 RF».

# 8. Próximos pasos para completar T2

Ejecutar los 13 casos ST-01 a ST-13 con las dependencias instaladas y conservar la salida de Pytest.

Ejecutar MF-01 a MF-16 con MySQL de pruebas y capturas por subsistema, sin exponer credenciales.

Rellenar el resultado de cada requisito RF-01 a RF-62; vincular incidencias y correcciones verificadas.

Documentar el cumplimiento de los requisitos no funcionales y las limitaciones de seguridad/productividad.

Mantener pendiente la aceptación del jefe de almacén y el PRE/POS hasta su aplicación real.