UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

# INFORME COMPLEMENTARIO DE AVANCE FUNCIONAL

Evidencia técnica para el requisito de funcionalidad mínima del 85 %

Proyecto: Sistema predictivo de riesgo de quiebre de stock mediante Machine Learning para empresa veterinaria.

Producto software: VetAssistant IA  |  Documento base: Capstone_Project_Informe_PC08.docx (92 páginas).

Fecha de actualización: 18 de octubre de 2026. Este anexo incorpora actividades implementadas sobre el ZIP original, manteniendo la estructura de 87 Story Points del Product Backlog.

# 1. Objetivo y criterio de cálculo

Demostrar el incremento técnico del software respecto de la entrega PC08 mediante cambios reales en el repositorio, pruebas reproducibles y trazabilidad contra el Product Backlog. No se reemplazan los resultados del modelo ni se fabrican mediciones con usuarios.

Línea base PC08: 63 SP acreditados sobre 87 SP (72.4 %). Para esta actualización se mantiene el denominador de 87 SP y se añaden únicamente actividades con implementación verificable.

# 2. Recalculo trazable del avance funcional

| Componente del backlog | SP previos | SP nuevos | Soporte verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| PB05–PB12: funcionalidad predictiva ya existente | 63 | 0 | Modelo, dashboard, API REST, alertas e historial. |
| PB04: implementación efectiva del modelo de datos | 0 | 5 | DDL, validador, carga controlada y agregación de lotes; pruebas. |
| PB13: pruebas QA automatizadas | 0 | 3 | 26 pruebas: servicios, rutas, seguridad, esquema e inferencia. |
| PB13: vigilancia de calidad y variación de datos | 0 | 2 | Servicio de auditoría; vista web y endpoint de calidad. |
| PB13: seguridad base configurable | 0 | 1 | Login de producción, CSRF, cabeceras y requerimiento TLS opcional. |
| PB13: UAT real y comprobación productiva | 0 | 0 (2 pendientes) | Requiere usuarios, MySQL real y servidor HTTPS. |
| PB01–PB03: análisis y diseño excluidos | 0 | 0 | No se suman al numerador como funcionalidad. |

Cálculo: (63 + 5 + 3 + 2 + 1) ÷ 87 × 100 = 85.057 %, equivalente a 85.1 % con un decimal. La meta técnica propuesta supera el mínimo exigido del 85 % en 0.1 puntos porcentuales.

Observación metodológica: los 6 puntos ejecutados de PB13 corresponden a un desglose interno de su estimación original de 8 SP; quedan 2 SP de UAT/despliegue sin acreditar. El docente deberá validar la aceptación de esta distribución.

# 3. Funcionalidades implementadas

PB04 – Esquema MySQL: scripts/database/schema.sql e init_schema.py; verificación de columnas, carga desde inventario_actual.csv solo en tablas vacías y prevención de datos de vencimiento inventados.

PB04 – Unificación multi-lote: el repositorio agrupa filas por producto_id y suma stock para evitar duplicados operativos al predecir.

PB13 – Control de calidad: /calidad-datos y /api/calidad-datos exponen cobertura de productos, valores inválidos, frescura de variables y un PSI descriptivo del stock frente al escenario de referencia.

PB13 – Seguridad: entorno productivo obliga credenciales configuradas; integra sesiones, protección CSRF y cabeceras, con soporte configurable para HTTPS detrás de un proxy.

PB13 – Pruebas: carpeta tests/ y evidencias de ejecución; se verifica el modelo serializado usando el CSV de inventario sin reentrenamiento.

# 4. Resultados verificables de la ejecución

| Verificación | Resultado | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias e integración simulada | 26/26 aprobadas | Ejecución automatizada local; MySQL simulada. |
| Productos evaluados desde CSV adjunto | 500 | Inventario CSV incluido en el ZIP. |
| Modelo guardado | Recall 81.48 %; F1 79.18 % | Métricas del artefacto existente, no reentrenadas. |
| Control de datos | REVISAR; 38 días desde corte | Corte: 10/09/2026; ejecución: 18/10/2026. |
| Riesgos con inventario CSV | ALTO 309, MEDIO 70, BAJO 121 | No se equiparan al escenario MySQL del informe PC08. |

Salida de prueba automatizada: 26 passed in 7.98s. El resultado se reproduce mediante «python -m pytest -q tests». El registro completo queda en evidencias/pruebas_automatizadas.txt dentro del proyecto ZIP.

# 5. Limitaciones y actividades pendientes

La MySQL de la empresa no está disponible en este entorno: los scripts SQL se han probado con dobles de prueba, no sobre el servidor operativo del proyecto.

Faltan actas de UAT con usuarios, validaciones reales PRE/POS y verificación del despliegue HTTPS con certificados e infraestructura administrada.

Existe una diferencia entre 1,039,500 filas del CSV histórico y 1,021,500 filas modeladas; se mantiene expresamente sin modificar el modelo ni sus métricas.

Los datos del CSV offline producen 309/70/121 productos por nivel, mientras la versión PC08 mostraba 95/44/361 con otro escenario. Corresponde conciliar inventario real, fecha y fuentes antes de sustituir resultados.

El PSI describe variación de stock respecto del conjunto de referencia; no demuestra precisión del modelo en producción ni que haya disminuido la tasa real de quiebres.

# 6. Conclusión para la sustentación

Con la misma base de 87 Story Points de PC08, la versión actual aporta implementación verificable adicional de base de datos, 26 pruebas automatizadas, monitoreo de calidad de datos y seguridad configurable. El avance funcional técnico propuesto asciende a 74/87 SP = 85.1 %, por encima de la meta del 85 %.

El cálculo es una acreditación técnica propuesta, no una declaración de producción terminada. Se mantienen sin acreditar dos puntos de aceptación real de usuarios y despliegue, cuya ejecución corresponde a las siguientes actividades del curso.